医院 AI 药学辅助系统

项目需求与预算报告

2026年5月17日   ·   V1.0   ·   仅含开发费用

# 一、项目背景

本项目旨在为医院构建一套 AI 辅助药学管理系统，通过人工智能技术提升处方开具效率、降低用药风险、优化临床决策流程，最终形成可复制的产品方案面向医院市场销售。

系统将与医院 HIS（医院信息系统）对接，调用院方内部 AI 模型（如 DeepSeek R1），结合医疗指南、药品说明书及医生个人知识库，实现全流程智能化药学管理。

# 二、项目目标

- 为医生提供基于患者个体信息的智能化处方推荐，减少手工开药时间

- 通过 AI 关联病历文本与医嘱信息，识别用药风险（药物相互作用、重复用药等）

- 对已执行医嘱进行多维度事后点评，持续优化临床用药方案

- 自动生成标准化药历，规范用药记录管理

- 提供合规可控的药品智能问答，辅助医患双方用药决策

# 三、功能需求详述

## 3.1  智能处方推荐（第一阶段，优先开发）

核心流程：

- 获取患者入院诊断及查体信息

- 结合临床路径，生成多套候选治疗方案（方案一 / 方案二 / 方案三）

- 从医院药品目录中匹配具体药品（含规格、产地、剂量）

- 根据患者个体信息（体重、过敏史等）计算个性化用量

- 生成推荐清单（药品信息 + 推荐理由），供医生审核确认后推送 HIS

个性化机制：

- 每位医生拥有独立账号及专属知识库（常用药目录 / 用药偏好）

- 记录医生手动修改行为，逐步优化推荐准确性

- 支持知识库手动清除 / 切换，适应科室轮转场景

知识库构成：医疗指南  ·  药品说明书  ·  医生自建规则库

## 3.2  处方前置审核（第二阶段）

相比现有审方软件仅能审核单张处方，本模块可将患者病历文本作为上下文进行关联审查，识别跨院用药风险。

- 非结构化病历文本解析与关键信息提取

- 跨院转诊历史医嘱关联审查

- 药物相互作用、禁忌症检测

- 重复用药预警

## 3.3  处方点评（第二阶段）

对已执行医嘱进行事后多维度评估，依赖真实历史数据进行模型训练。

- 方案选择合理性评估（A 方案 vs B 方案比较）

- 患者住院周期分析

- 再入院率预测模型

- 整体医疗费用分析

## 3.4  药历自动生成（第三阶段）

- 提取患者散乱用药记录

- 转化为标准化结构化药历文本

- 支持药历模板管理，与病历系统关联

## 3.5  药品智能问答（第三阶段）

- 基于院内药品库 RAG 检索，回答用药相关问题

- 内置合规约束层，过滤敏感 / 违法问题

- 法律法规知识库嵌入，确保回答符合伦理与合规要求

- 延伸功能：根据用药频次生成服药提醒，通过微信服务号 / 小程序推送

# 四、技术方案概述

交付形式：

- 面向医生端：网页系统（PC 端为主）

- 面向患者端：微信小程序 + 服务号消息推送

核心技术栈：

- AI 模型：院方内部模型（DeepSeek R1，通过 API 调用）；开发测试阶段使用通用模型

- 知识库：RAG（检索增强生成）架构，结合向量数据库

- 数据交互：与 HIS 系统通过 JSON 格式接口对接

- 用户体系：多医生账号，各自独立知识库与行为偏好存储

# 五、预算报价

## 5.1  功能模块开发费用

| 模块 | 功能名称 | 主要工作内容 | 开发费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块一 | 智能处方推荐 | 入院信息解析、临床路径匹配、个性化用量计算、多方案生成、HIS数据对接、医生知识库构建、用户习惯学习 | 30 ~ 40 |
| 模块二 | 处方前置审核 | 病历文本非结构化解析、跨院医嘱关联审查、药物相互作用检测、禁忌症识别、重复用药预警 | 18 ~ 25 |
| 模块三 | 处方点评 | 方案合理性多维评估、住院周期分析、再入院率预测、整体费用分析、历史数据机器学习训练 | 18 ~ 25 |
| 模块四 | 药历自动生成 | 散乱文本提取、结构化标准化转换、药历模板管理、与病历系统关联 | 8 ~ 12 |
| 模块五 | 药品智能问答 | 院内药品库RAG检索、合规约束过滤、敏感问题拦截、法规知识库嵌入、服药提醒推送 | 12 ~ 18 |

## 5.2  基础工程费用（一次性）

| 基础工程项目 | 说明 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 系统架构 & 基础框架 | 多账号体系、权限管理、前后端脚手架 | 5 ~ 8 |
| HIS系统对接 | JSON数据接口开发、医嘱数据交互协议 | 6 ~ 10 |
| 知识库工程 | 医疗指南/说明书向量化、RAG管道搭建 | 5 ~ 8 |
| 微信小程序端 | 服务号消息推送、用药提醒、前端界面 | 4 ~ 6 |

## 5.3  总费用汇总

| 交付阶段 | 包含内容 | 阶段费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 模块一（智能处方推荐）+ 基础架构 + HIS对接 | 51 ~ 68 |
| 第二阶段 | 模块二（处方前置审核）+ 模块三（处方点评） | 36 ~ 50 |
| 第三阶段 | 模块四（药历生成）+ 模块五（智能问答）+ 知识库 + 小程序 | 29 ~ 44 |
| 合计（全套） | 全部五大功能模块 + 基础工程 | 116 ~ 162 |

※ 如医院一次性采购全套系统，可协商整体优惠；如分阶段签约，按各阶段独立结算。

# 六、报价说明与前提假设

- 本报价仅含软件开发费用，不含服务器 / GPU 资源、模型 API 调用费、运维及驻场费用。

- 医院内部模型（如 DeepSeek R1）由院方自行提供 API 接口，本项目负责对接调用，不含模型训练费用。

- HIS 对接需院方提供数据字典及联调环境，若接口变更产生的额外工作量另行协商。

- 知识库原始数据（医疗指南、药品说明书、历史医嘱）由院方提供，本项目负责工程化处理。

- 样例数据及联调测试需院方配合，建议至少提供一个科室（如胃癌 / 肺炎）的真实脱敏数据。

- 报价区间因实际需求复杂度、数据规模、接口数量不同而浮动，正式合同前需完成需求确认书。

- 本报价有效期 60 天，逾期需重新评估。

# 七、待确认事项

- 院方提供样例数据（建议以胃癌 / 肺炎等典型病症为例，需脱敏处理）

- 系统报价方案提交院方主任审批，审批通过后方可正式立项

- HIS 数据字典及接口文档的提供时间节点

- 是否需要安排线下对接沟通，确认详细需求

本文件为初步需求与报价，仅供项目评估参考，以正式合同为准。